## Metodický pokyn

## k podprogramu 117D51300 „Podpora výstavby technické infrastruktury“

## pro rok 2015

„Závěrečné vyhodnocení akce“

Doklady o závěrečném vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., budou zaslány Ministerstvu pro místní rozvoj po dokončení realizace akce.

Termín realizace akce je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je závazným termínem pro příjemce dotace, je to datum vydání a podepsání protokolu o „Předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání. V případě, že akce podléhá kolaudačnímu řízení, je vystavený kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, předložen nejpozději v termínu závěrečného vyhodnocení akce nikoliv v termínu realizace akce.

Termín ukončení financování akce je termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento termín je uveden v Rozhodnutí, následuje po termínu ukončení realizace akce a předchází závěrečnému vyhodnocení akce.

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu doručí příjemce dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce:

| Požadovaný doklad | Bližší specifikace přiložených dokladů |
| --- | --- |
| 1) Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek realizace dotované akce. | Základní údaje uvedené na str. 2. |
| 2) Údaje o financování akce – údaje podle skutečnosti. | Formuláře EDS/ISPROFIN_TI (bilance, identifikační údaje) a „Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce“ uvedené na www.mmr.cz (Bytová politika, Programy/Dotace) |
| 3) Doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce | Soupis faktur ve formuláři – viz str. 3. Kopie faktur a výpisů z účtu. |
| 4) Doklad o ukončení realizace akce. | Originál nebo ověřená kopie „ Protokolu (zápisu) o předání a převzetí stavby (díla)“ bez vad a nedodělků bránících v užívání – s přesnou identifikací dotované akce |
| 5) Kolaudační souhlas, resp. Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci – v případě vydání pravomocného stavebního povolení | Originál nebo ověřená kopie – s přesnou identifikací dotované akce |
| 6) Zprávy z kontrol dané akce | Pouze v případě, že byla kontrola provedena |
| 7) Fotodokumentace průběhu provádění prací | Doložení stavu před a po dokončení akce ve formě fotografií nebo elektronicky (CD) – snímky je nutno popsat |
| 8) Fotografie informační cedule | Doložení povinnosti označení projektu informační cedulí s textem: „Projekt „název“ byl financován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“ |

Doplňující informace:

Výše dotace. V rámci podprogramu bude dotace poskytnutá v maximální výši 50 tis. Kč na následně postavenou bytovou jednotku na zainvestovaném pozemku prostřednictvím tohoto podprogramu.

Termín dokončení bytových jednotek. Následná bytová výstavba k dotované technické infrastruktuře musí být dokončena v termínu do 5 let od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí této technické infrastruktury.

Výše vlastních prostředků, která pokrývá dofinancování celkových nákladů akce k dotaci, je v Rozhodnutí uvedena jako nezávazná.

Kolaudační rozhodnutí/souhlas na dotovanou akci se předkládá při závěrečném vyhodnocení akce. Upozorňujeme, že dokladem pro ZVA není Rozhodnutí o předčasném užívání, které bývá vydáváno před kolaudačním rozhodnutím/souhlasem v souvislosti s užíváním komunikace. V případě, že před uplynutím termínu ZVA není akce zkolaudována, musí příjemce dotace před tímto termínem požádat správce podprogramu o jeho prodloužení.

Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce.

Obsahuje stručný popis průběhu akce, dosažené hodnoty parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v „Rozhodnutí“, tj. následující základní údaje:

název a číslo podprogramu

název a evidenční číslo akce (projektu)

identifikace účastníka programu, příjemce dotace – název, adresa

statutární zástupce – jméno, kontakty

osoba odpovědná za vypracování zprávy – jméno, kontakty

stručný výčet realizovaných prací a dosažené cíle

stručný popis průběhu akce, finanční prostředky (celkové náklady, dotace, vlastní náklady, investiční náklady – soulad s údaji stanovenými Rozhodnutím o poskytnutí dotace) a plnění termínů stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

informace o případných kontrolách dotované akce provedených příslušnými kontrolními

Doklady a údaje o financování – viz str. 4

Doklady a údaje o financování

Údaje o financování akce evidenční č. ……………. a doklady prokazující výši vynaložených výdajů na tuto akci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., § 6, písmeno c) v platném znění (novela č. 11/2010 Sb.)

| Soupis faktur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo faktury / výpis č. | Specifikace prací dle SOD | uhrazeno dne | finanční zdroj |  | Cena Kč |
|  |  |  | dotace | vlastní |  |

| Vlastní prostředky |  |
| --- | --- |
| Dotace |  |
| Celkem |  |

Financování akce bylo ukončeno dne ……………………………

V …………………… dne ………………….. Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

Kontakt: Michal Procházka, tel. 224864016, e-mail: promic@mmr.cz

případně vedoucí oddělení: Ing. Hana Musilová, tel. 224864414, e-mail: mushan@mmr.cz